HARPISENSE

Checklist completo de desenvolvimento, implementação, validação e documentação do TCC

Sistema inteligente e explicável de detecção e prevenção de intrusões para ambientes IoT/MQTT, com Machine Learning, XAI, resposta autônoma e supervisionada, arquitetura Edge-Cloud e IA generativa local.

| Eixo | Definição no projeto |
| --- | --- |
| IoT | ESP32/sensores + MQTT + Mosquitto, representando o ambiente protegido. |
| ML | Random Forest para classificação e Isolation Forest para anomalias. |
| XAI | SHAP para explicar as features que influenciaram a classificação. |
| Decisão | Risk/Policy Engine determinístico, auditável e orientado a risco/contexto. |
| IPS | Resposta autônoma ou supervisionada pelo administrador. |
| Cloud | AWS RDS, S3, IAM, CloudWatch e Lambda para persistência, artefatos, observabilidade e automações leves. |
| IA generativa | BitNet local na estação do administrador para explicar incidentes. |
| Interface | FastAPI + React/TypeScript para operação, análise e auditoria. |

# 1. Regra de execução do projeto

A ordem abaixo é proposital. Não avance para uma etapa dependente antes de validar a etapa anterior. O projeto deve evoluir em paralelo em quatro trilhas: software, laboratório/IoT, pesquisa científica e documentação.

ESCOPO -> IoT -> REDE -> MQTT -> CAPTURA -> FEATURES -> DATASET -> ML -> SHAP -> RISK/POLICY -> IDS/IPS -> FIREWALL -> BANCO/API -> DASHBOARD -> AWS -> BITNET -> TESTES -> RESULTADOS -> TCC -> BANCA

# 2. Fase 0 - alinhamento acadêmico e escopo

## 2.1 Enquadramento do TCC

☐ Confirmar com o orientador se o domínio Cidades Inteligentes/Fazendas Inteligentes é obrigatório ou apenas referencial.

☐ Se for obrigatório, enquadrar o HarpiSense como proteção de um Smart Building inserido no contexto de Cidades Inteligentes.

☐ Definir o viés principal do trabalho: científico, com protótipo funcional e avaliação experimental.

☐ Definir título provisório e nome do software: HarpiSense.

☐ Definir problema de pesquisa em uma frase clara.

☐ Definir hipótese principal e hipótese secundária.

☐ Definir objetivo geral.

☐ Definir objetivos específicos.

☐ Definir escopo técnico e delimitações.

☐ Definir quais classes de ataque serão estudadas.

☐ Definir o que explicitamente não será tratado, por exemplo malware interno de endpoint, ataques físicos e comprometimento de firmware.

## 2.2 Pergunta de pesquisa recomendada

Usar como base: Qual é o impacto de diferentes níveis de autonomia na eficácia, no tempo de resposta e na ocorrência de falsos bloqueios de um NIDS/NIPS baseado em Machine Learning aplicado a um ambiente IoT/MQTT, considerando explicabilidade e arquitetura Edge-Cloud?

## 2.3 Hipóteses

☐ Hipótese principal: a integração de ML com Risk/Policy Engine e diferentes níveis de autonomia reduz o tempo de resposta, mantendo falsos bloqueios controlados e supervisão humana em ações de maior impacto.

☐ Hipótese secundária: SHAP + BitNet local aumentam a interpretabilidade dos incidentes sem colocar IA generativa no caminho crítico do IPS.

# 3. Fase 1 - organização de equipe e GitHub

☐ Criar repositório GitHub HarpiSense.

☐ Adicionar todos os integrantes como colaboradores.

☐ Criar README inicial com objetivo, arquitetura resumida e stack.

☐ Criar .gitignore desde o primeiro commit.

☐ Definir padrão de branches: feature/<modulo>, fix/<problema>, docs/<tema>.

☐ Definir convenção de commits: feat, fix, docs, test, refactor, chore.

☐ Definir revisão via Pull Request antes de merge na main.

☐ Criar Issues/Milestones por fase do checklist.

☐ Não versionar .env, chaves AWS, credenciais MQTT, dumps sensíveis, PCAPs grandes ou modelos pesados.

☐ Criar pasta docs/evidence para screenshots, diagramas e evidências de testes.

harpisense/
├── iot/
├── gateway/
├── ml/
├── explainability/
├── ips/
├── backend/
├── frontend/
├── genai/
├── cloud/
├── database/
├── experiments/
├── tests/
└── docs/

# 4. Fase 2 - arquitetura e modelagem antes do código

## 4.1 Artefatos obrigatórios de Engenharia de Software

☐ Identificar stakeholders: administrador, analista, viewer, dispositivos IoT e serviços de infraestrutura.

☐ Criar lista de requisitos funcionais.

☐ Criar lista de requisitos não funcionais.

☐ Criar diagrama de casos de uso.

☐ Criar diagrama de componentes.

☐ Criar diagrama de implantação/infraestrutura.

☐ Criar diagrama da topologia de rede.

☐ Criar DER do banco PostgreSQL.

☐ Criar arquitetura Edge-Cloud.

☐ Criar diagrama do pipeline de ML.

☐ Criar diagrama do fluxo autônomo e supervisionado.

☐ Definir casos de teste antes da implementação final.

☐ Criar cronograma do projeto.

## 4.2 Requisitos funcionais mínimos

☐ RF01 Capturar telemetria/tráfego do laboratório IoT.

☐ RF02 Agregar eventos em janelas temporais e gerar features.

☐ RF03 Classificar janelas com Random Forest.

☐ RF04 Detectar anomalias com Isolation Forest.

☐ RF05 Gerar explicabilidade SHAP.

☐ RF06 Calcular Risk Score e aplicar políticas.

☐ RF07 Operar em modo IDS.

☐ RF08 Operar em modo IPS supervisionado.

☐ RF09 Operar em modo IPS autônomo.

☐ RF10 Aplicar bloqueio temporário via nftables.

☐ RF11 Manter whitelist.

☐ RF12 Expirar e reverter bloqueios.

☐ RF13 Persistir incidentes, decisões e auditoria.

☐ RF14 Autenticar usuários do dashboard.

☐ RF15 Aplicar RBAC.

☐ RF16 Exibir eventos, métricas, SHAP e decisões no dashboard.

☐ RF17 Permitir aprovar, negar ou monitorar ações supervisionadas.

☐ RF18 Gerar explicação de incidente por BitNet local.

☐ RF19 Sincronizar eventos e artefatos com AWS.

☐ RF20 Registrar feedback humano para uso futuro em curadoria/re-treinamento offline.

# 5. Fase 3 - IoT físico e cenário Smart Building

## 5.1 Hardware

☐ Definir quantidade de ESP32.

☐ Escolher sensores físicos: temperatura/umidade, presença, luminosidade ou energia.

☐ Definir pelo menos um cenário Smart Building coerente.

☐ Montar circuitos e documentar pinagem.

☐ Programar leitura dos sensores.

☐ Testar estabilidade do ESP32.

☐ Documentar modelo e especificação de cada hardware.

## 5.2 MQTT

☐ Instalar/configurar Mosquitto.

☐ Definir usuários de laboratório.

☐ Definir ACLs.

☐ Definir tópicos MQTT.

☐ Implementar publish dos ESP32.

☐ Implementar subscriber de teste.

☐ Testar reconexão.

☐ Testar autenticação válida e inválida.

☐ Habilitar logs úteis do broker.

☐ Nunca armazenar senhas tentadas no dataset.

Exemplo de tópicos:
smartbuilding/room1/temperature
smartbuilding/room1/humidity
smartbuilding/room1/presence
smartbuilding/room1/power

# 6. Fase 4 - laboratório de rede

☐ Criar zona de testes/atacante.

☐ Criar zona IoT protegida.

☐ Criar VM Kali Linux.

☐ Criar VM Gateway IDS/IPS.

☐ Configurar duas interfaces de rede no gateway.

☐ Definir IPs estáticos e sub-redes.

☐ Habilitar IPv4 forwarding.

☐ Definir gateways das máquinas/dispositivos.

☐ Manter os testes ofensivos em rede isolada/host-only.

☐ Validar ping entre os componentes autorizados.

☐ Validar MQTT legítimo atravessando o gateway.

☐ Registrar topologia e endereçamento no documento técnico.

# 7. Fase 5 - captura e telemetria

☐ Implementar captura com Scapy no gateway.

☐ Identificar interfaces corretas.

☐ Capturar metadados TCP/IP relevantes.

☐ Integrar eventos/logs do Mosquitto.

☐ Criar formato de evento bruto padronizado.

☐ Registrar timestamps com precisão consistente.

☐ Não usar payload sensível sem necessidade.

☐ Separar logs operacionais de dados de treinamento.

☐ Testar captura contínua por período prolongado.

# 8. Fase 6 - feature engineering

☐ Definir tamanho da janela temporal, por exemplo 5 segundos.

☐ Criar Flow Aggregator.

☐ Gerar packet_count.

☐ Gerar bytes_total.

☐ Gerar packets_per_second.

☐ Gerar connections_per_second.

☐ Gerar syn_count e rst_count.

☐ Gerar unique_dst_ports.

☐ Gerar avg_packet_size.

☐ Gerar connection_failures.

☐ Gerar auth_failures e auth_successes.

☐ Gerar mean_interarrival_ms.

☐ Criar feature_schema versionado.

☐ Não usar src_ip/dst_ip como feature principal do modelo.

☐ Criar testes unitários para geração das features.

# 9. Fase 7 - dataset

## 9.1 Coleta de tráfego normal

☐ Coletar múltiplas sessões independentes de operação legítima.

☐ Variar taxas de publicação e horários.

☐ Registrar reconexões legítimas.

☐ Salvar dados raw sem sobrescrever sessões anteriores.

## 9.2 Cenários controlados

☐ Coletar port scan em laboratório isolado.

☐ Coletar DDoS/DoS controlado.

☐ Coletar brute force MQTT controlado.

☐ Coletar publish/connection flood se fizer sentido ao escopo.

☐ Rotular cada sessão corretamente.

☐ Registrar condições de cada experimento.

☐ Evitar que o modelo memorize máquina/IP do atacante.

## 9.3 Preparação

☐ Separar raw e processed.

☐ Verificar dados ausentes.

☐ Verificar duplicatas.

☐ Analisar distribuição por classe.

☐ Tratar desbalanceamento de forma documentada.

☐ Separar train/validation/test por sessões, evitando vazamento temporal.

☐ Calcular hash/versão do dataset.

# 10. Fase 8 - Machine Learning

## 10.1 Baseline

☐ Treinar Decision Tree como baseline.

☐ Registrar hiperparâmetros.

☐ Registrar métricas.

## 10.2 Random Forest

☐ Treinar RandomForestClassifier.

☐ Ajustar hiperparâmetros de forma limitada e reprodutível.

☐ Medir accuracy, mas não usá-la isoladamente.

☐ Medir precision por classe.

☐ Medir recall por classe.

☐ Medir F1 por classe.

☐ Medir F1 macro e weighted.

☐ Gerar matriz de confusão.

☐ Calcular FPR e FNR.

☐ Medir latência de inferência.

☐ Medir CPU e RAM.

☐ Salvar preprocessing, feature schema e modelo juntos/versionados.

## 10.3 Isolation Forest

☐ Treinar com tráfego predominantemente normal.

☐ Ajustar contamination apenas com validação.

☐ Gerar anomaly_score.

☐ Usar anomalias inicialmente para MONITOR/ALERT.

☐ Comparar contribuição real do modelo antes de mantê-lo no produto final.

# 11. Fase 9 - XAI / SHAP

☐ Integrar SHAP ao Random Forest.

☐ Calcular contribuições das principais features por incidente.

☐ Selecionar top features para exibição.

☐ Criar shap_summary persistível.

☐ Exibir SHAP no detalhe do incidente.

☐ Validar se a explicação corresponde à predição do modelo.

☐ Documentar que SHAP explica a decisão, mas não classifica nem decide bloqueio.

# 12. Fase 10 - Risk/Policy Engine

☐ Definir entradas: classe, confiança, anomaly score, SHAP, origem/destino, whitelist, criticidade e contexto.

☐ Definir Risk Score 0-100 ou equivalente.

☐ Documentar fórmula/pesos como política de software, não como modelo científico.

☐ Definir ALLOW.

☐ Definir ALERT/MONITOR.

☐ Definir REVIEW_REQUIRED.

☐ Definir AUTO_BLOCK.

☐ Definir thresholds experimentais.

☐ Não usar apenas confidence como critério de bloqueio.

☐ Garantir proteção de gateway, broker e dispositivos críticos por whitelist/políticas.

☐ Registrar justificativa de cada decisão.

# 13. Fase 11 - modos IDS/IPS

| Modo | Comportamento | Objetivo experimental |
| --- | --- | --- |
| IDS | Detecta, registra e alerta, sem bloquear. | Baseline. |
| IPS supervisionado | Sistema recomenda; admin aprova, nega ou monitora. | Avaliar intervenção humana e redução de falsos bloqueios. |
| IPS autônomo | Policy Engine aplica ações previamente autorizadas. | Avaliar velocidade e autonomia. |

☐ Implementar troca de modo no sistema.

☐ Registrar decision_mode em cada evento.

☐ Criar fila de pendências do modo supervisionado.

☐ Registrar admin_decision e usuário responsável.

☐ Medir tempo entre recomendação e decisão humana.

# 14. Fase 12 - firewall / contenção

☐ Usar nftables como mecanismo principal de execução.

☐ Implementar bloqueio temporário.

☐ Implementar desbloqueio automático.

☐ Implementar desbloqueio manual autorizado.

☐ Criar scheduler de expiração.

☐ Evitar regras duplicadas.

☐ Registrar blocked_at, expires_at e unblocked_at.

☐ Implementar rollback seguro.

☐ Testar falso positivo sem derrubar broker/gateway.

# 15. Fase 13 - banco PostgreSQL

## 15.1 Modelagem

☐ Modelar tabela users.

☐ Modelar tabela iot_devices.

☐ Modelar tabela security_events.

☐ Modelar tabela network_windows.

☐ Modelar tabela blocked_ips.

☐ Modelar tabela whitelist_entries.

☐ Modelar tabela ml_models.

☐ Modelar tabela model_metrics.

☐ Modelar tabela system_settings.

☐ Modelar tabela incident_summaries.

☐ Modelar tabela auth_events.

☐ Modelar tabela audit_log.

☐ Modelar tabela admin_feedback.

☐ Modelar tabela sync_queue.

## 15.2 DER e documentação

☐ Criar DER.

☐ Documentar chave primária, estrangeiras e cardinalidades.

☐ Documentar atributos, tipos, domínios e restrições.

☐ Criar modelagem lógica e física.

☐ Criar migrações com Alembic.

☐ Separar banco operacional de dataset de treinamento.

# 16. Fase 14 - backend FastAPI

☐ Criar estrutura modular do backend.

☐ Configurar Pydantic.

☐ Configurar SQLAlchemy.

☐ Configurar Alembic.

☐ Criar autenticação JWT + refresh token.

☐ Usar Argon2id ou bcrypt para senhas.

☐ Criar RBAC ADMIN / ANALYST / VIEWER.

☐ Criar endpoints de eventos, bloqueios, whitelist, dispositivos, modelos e métricas.

☐ Criar endpoints de aprovação/negação/monitoramento.

☐ Criar endpoint de detalhe com SHAP.

☐ Criar endpoint para geração de resumo BitNet.

☐ Criar logging estruturado.

☐ Criar testes unitários e de integração.

# 17. Fase 15 - dashboard

☐ Criar Login.

☐ Criar Overview/SOC.

☐ Mostrar status IDS/IPS e modo atual.

☐ Mostrar dispositivos IoT online.

☐ Mostrar eventos recentes.

☐ Mostrar ataques por classe/tempo.

☐ Criar tela de detalhe do incidente.

☐ Exibir confiança, risk score e versão do modelo.

☐ Exibir SHAP.

☐ Criar fila de decisões supervisionadas.

☐ Criar botões Aprovar / Negar / Monitorar.

☐ Criar tela de bloqueios.

☐ Criar tela de whitelist.

☐ Criar tela de dispositivos.

☐ Criar tela de modelos.

☐ Criar tela de auditoria.

☐ Criar aba Análise por IA para BitNet.

☐ Mostrar status de sincronização com a AWS.

# 18. Fase 16 - AWS

## 18.1 IAM

☐ Criar usuários/roles específicos para o projeto.

☐ Aplicar princípio do menor privilégio.

☐ Não usar AdministratorAccess indiscriminadamente.

☐ Não colocar access keys permanentes no código.

## 18.2 RDS PostgreSQL

☐ Criar RDS PostgreSQL.

☐ Configurar VPC/Security Groups.

☐ Evitar exposição pública quando possível.

☐ Usar TLS.

☐ Migrar schema.

☐ Testar sincronização edge -> RDS.

## 18.3 S3

☐ Criar bucket privado.

☐ Separar datasets/raw, datasets/processed, models, schemas, reports e backups.

☐ Enviar modelos e feature schemas versionados.

☐ Registrar artifact_uri nos metadados do modelo.

## 18.4 CloudWatch

☐ Registrar logs da sincronização/cloud.

☐ Criar métricas básicas de erros, falhas de sync e disponibilidade.

## 18.5 Lambda

☐ Implementar automação leve ligada ao S3 ou metadados de artefatos.

☐ Não usar Lambda para decisão de bloqueio.

☐ Registrar logs da função.

# 19. Fase 17 - resiliência Edge-Cloud

☐ Manter inferência, Policy Engine e firewall totalmente locais.

☐ Criar mecanismo local de persistência/fila para eventos pendentes.

☐ Detectar indisponibilidade do RDS/AWS.

☐ Continuar IDS/IPS mesmo sem cloud.

☐ Ressincronizar eventos quando a conexão retornar.

☐ Evitar duplicação de eventos durante sync.

☐ Registrar sync_status.

☐ Testar perda de internet durante um ataque controlado.

# 20. Fase 18 - BitNet local

☐ Instalar/compilar runtime BitNet escolhido na estação do administrador.

☐ Definir modelo BitNet exato.

☐ Criar bitnet_client.

☐ Criar prompt_builder.

☐ Sanitizar campos antes do prompt.

☐ Enviar somente dados do incidente, ML, SHAP, risco, decisão e ação.

☐ Proibir qualquer integração direta com nftables/iptables.

☐ Criar limite de tamanho e formato da resposta.

☐ Persistir provider, model_name, prompt_version e summary.

☐ Medir latência de geração.

☐ Medir CPU/RAM.

☐ Avaliar fidelidade e alucinações.

☐ Testar o sistema com BitNet desligado e confirmar que IDS/IPS continua funcional.

# 21. Fase 19 - feedback humano e re-treinamento offline

☐ Registrar predicted_label.

☐ Registrar human_label quando houver revisão.

☐ Registrar recomendação do sistema.

☐ Registrar decisão do administrador.

☐ Criar processo de curadoria dos eventos revisados.

☐ Gerar nova versão do dataset.

☐ Re-treinar offline.

☐ Validar novo modelo antes do deploy.

☐ Registrar métricas e dataset_hash.

☐ Publicar artefato versionado no S3.

☐ Manter rollback para modelo anterior.

# 22. Fase 20 - plano de testes técnicos

☐ Tráfego MQTT legítimo.

☐ Port scan controlado.

☐ DDoS/DoS controlado.

☐ Brute force MQTT.

☐ Connection/publish flood, se estiver no escopo.

☐ Anomalia desconhecida.

☐ Whitelist.

☐ Burst legítimo para falso positivo.

☐ Bloqueio automático.

☐ Revisão supervisionada aprovada.

☐ Revisão supervisionada negada.

☐ Modo monitoramento.

☐ Expiração de bloqueio.

☐ Desbloqueio manual.

☐ Reinício do backend.

☐ Reinício do gateway.

☐ Dispositivo IoT desconectado/reconectado.

☐ RDS indisponível.

☐ AWS/Internet indisponível.

☐ BitNet indisponível.

☐ Usuário VIEWER tentando executar ação privilegiada.

☐ Credenciais inválidas.

☐ Modelo ausente/corrompido.

☐ Ressincronização de eventos.

# 23. Fase 21 - experimento científico

## 23.1 Métricas de ML

☐ Precision

☐ Recall

☐ F1 por classe

☐ F1 macro

☐ F1 weighted

☐ Matriz de confusão

☐ FPR

☐ FNR

## 23.2 Segurança e resposta

☐ Tempo detecção -> decisão.

☐ Tempo detecção -> mitigação.

☐ Ataques corretamente bloqueados.

☐ Ataques não mitigados.

☐ Falsos bloqueios.

☐ Tempo médio de bloqueio.

## 23.3 Comparação de autonomia

☐ Comparar IDS x IPS supervisionado x IPS autônomo.

☐ Medir tempo médio de decisão humana.

☐ Medir percentual de aprovações/negações.

☐ Avaliar trade-off entre velocidade e risco de falso bloqueio.

## 23.4 Impacto no IoT

☐ Latência MQTT legítima.

☐ Mensagens perdidas.

☐ Disponibilidade do broker.

☐ Conexões legítimas interrompidas.

## 23.5 Computação

☐ CPU do gateway

☐ RAM do gateway

☐ Tempo de inferência

☐ Tamanho do modelo

## 23.6 Cloud e BitNet

☐ Tempo de sincronização com AWS.

☐ Comportamento offline.

☐ Tempo de recuperação da sincronização.

☐ BitNet: latência de geração.

☐ BitNet: CPU/RAM.

☐ BitNet: fidelidade ao evento.

☐ BitNet: ocorrência de informações não suportadas.

# 24. Fase 22 - revisão bibliográfica

☐ Pesquisar segurança em IoT.

☐ Pesquisar MQTT e ameaças/segurança do protocolo.

☐ Pesquisar NIDS/NIPS.

☐ Pesquisar ML em IDS para IoT.

☐ Pesquisar Random Forest em detecção de intrusão.

☐ Pesquisar anomaly detection / Isolation Forest.

☐ Pesquisar XAI/SHAP em cybersecurity.

☐ Pesquisar Human-in-the-Loop em segurança.

☐ Pesquisar autonomia e resposta automatizada/SOAR.

☐ Pesquisar Edge Computing em segurança IoT.

☐ Pesquisar Edge-Cloud e resiliência.

☐ Pesquisar LLMs/GenAI para interpretação de incidentes.

☐ Comparar trabalhos, não apenas descrevê-los.

☐ Identificar lacuna/diferencial do HarpiSense.

☐ Priorizar fontes recentes e indexadas.

☐ Organizar referências desde o início em padrão ABNT.

# 25. Fase 23 - escrita do pré-projeto / TC1

☐ Introdução.

☐ Justificativa.

☐ Objetivo geral.

☐ Objetivos específicos.

☐ Problema de pesquisa.

☐ Hipóteses.

☐ Revisão bibliográfica.

☐ Metodologia.

☐ Modelagem do projeto.

☐ Documentação técnica da arquitetura.

☐ Resultados esperados.

☐ Limitações.

☐ Cronograma.

☐ Referências ABNT.

# 26. Fase 24 - escrita do TCC final

☐ Índice/Sumário e listas.

☐ Resumo e Abstract.

☐ Introdução.

☐ Revisão da Literatura.

☐ Metodologia.

☐ Engenharia de Software - requisitos e stakeholders.

☐ Engenharia de Software - arquitetura do sistema.

☐ Engenharia de Software - arquitetura da infraestrutura.

☐ Engenharia de Software - arquitetura do banco/DER.

☐ Engenharia de Software - implementação.

☐ Engenharia de Software - casos de teste.

☐ Resultados.

☐ Análise e discussão dos resultados.

☐ Validação/rejeição das hipóteses.

☐ Conclusões.

☐ Projetos futuros.

☐ Referências.

☐ Apêndices.

# 27. Fase 25 - evidências

☐ Foto dos ESP32/sensores.

☐ Prints do Mosquitto/MQTT.

☐ Topologia de rede.

☐ Captura Scapy/Wireshark.

☐ Dataset e distribuição das classes.

☐ Matriz de confusão.

☐ Gráficos de métricas.

☐ SHAP de incidentes.

☐ Tela de decisão supervisionada.

☐ Tela de bloqueio autônomo.

☐ Regra nftables.

☐ DER PostgreSQL.

☐ Dashboard.

☐ RDS.

☐ S3.

☐ IAM.

☐ CloudWatch.

☐ Lambda.

☐ BitNet gerando resumo.

☐ Teste de AWS offline.

☐ Ressincronização.

☐ Histórico GitHub/commits.

# 28. Fase 26 - preparação da banca

☐ Criar PowerPoint com 15-20 slides.

☐ Mostrar problema, hipótese e objetivo logo no início.

☐ Mostrar arquitetura geral.

☐ Mostrar IoT físico.

☐ Mostrar pipeline ML.

☐ Explicar SHAP.

☐ Explicar Risk/Policy Engine.

☐ Explicar diferença entre IDS, IPS supervisionado e IPS autônomo.

☐ Explicar Edge x Cloud.

☐ Explicar por que BitNet não decide bloqueio.

☐ Mostrar experimento e métricas.

☐ Mostrar comparação entre modos.

☐ Mostrar limitações.

☐ Preparar demo offline/gravada como plano B.

☐ Ensaiar perguntas técnicas e acadêmicas.

# 29. Ordem aceitável resumida

| Ordem | Etapa | Só avançar quando... |
| --- | --- | --- |
| 1 | Escopo e problema científico | Pergunta, hipótese e objetivos estiverem fechados. |
| 2 | Arquitetura/modelagem | Diagramas, requisitos e responsabilidades estiverem claros. |
| 3 | IoT + MQTT | Comunicação legítima funcionar. |
| 4 | Rede/gateway | Tráfego atravessar o gateway. |
| 5 | Captura + features | Eventos e janelas forem reproduzíveis. |
| 6 | Dataset | Houver sessões suficientes e separadas. |
| 7 | ML | Modelo tiver avaliação válida em dados não vistos. |
| 8 | SHAP | Predições puderem ser explicadas. |
| 9 | Risk/Policy | Políticas estiverem documentadas e testáveis. |
| 10 | IDS/IPS + firewall | Bloqueio for reversível e auditável. |
| 11 | Banco + API | Eventos puderem ser persistidos/consultados. |
| 12 | Dashboard | Operação e revisão humana funcionarem. |
| 13 | AWS | Sistema local já funcionar sem cloud. |
| 14 | BitNet | Núcleo de segurança estiver estável. |
| 15 | Experimentos | Ambiente estiver congelado/versionado. |
| 16 | Resultados e TCC | Métricas e evidências estiverem consolidadas. |
| 17 | PowerPoint/demo | Implementação e texto estiverem coerentes. |

# 30. Critério final de pronto

☐ HarpiSense detecta tráfego normal e ataques selecionados.

☐ ML e XAI estão separados conceitualmente de regras de política.

☐ Policy Engine decide entre ação autônoma e supervisionada.

☐ Firewall executa bloqueios temporários e reversíveis.

☐ Administrador consegue aprovar, negar ou monitorar decisões supervisionadas.

☐ Dashboard mostra evento, confiança, risco, SHAP, ação e auditoria.

☐ AWS é funcional, mas não necessária para o bloqueio em tempo real.

☐ RDS e S3 estão integrados.

☐ IAM, CloudWatch e Lambda estão configurados conforme escopo.

☐ BitNet gera explicações locais sem permissão de contenção.

☐ Testes offline de cloud foram executados.

☐ Comparação IDS x supervisionado x autônomo foi medida.

☐ Impacto sobre MQTT legítimo foi medido.

☐ Todas as hipóteses foram avaliadas por resultados.

☐ Arquitetura, DER, requisitos, testes e resultados estão documentados.

☐ GitHub contém histórico organizado do desenvolvimento.

☐ TCC final segue a estrutura acadêmica e normas da instituição.